**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**УСКЮЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ТАТАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 05.04.2022 г. с.Ускюль №10

 **О проведении месячника по санитарной уборке и благоустройству территорий населённых пунктов Ускюльского сельсовета**

 В целях приведения в надлежащий порядок после зимы территорий населённых пунктов, дворовых территорий, улиц и придорожных полос, территорий организаций всех форм собственности, улучшения санитарного, и в связи с подготовкой к Празднику весны и труда и Победы в Великой Отечественной войны, в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Объявить с 15 апреля по 15 мая 2022 года месячник по санитарной уборке территорий населённых пунктов сельского поселения. Провести с 15 апреля по 15 мая 2022 года субботники с участием работников организаций и учреждений всех форм собственности, всех жителей сельского поселения.

2.      Запланировать следующие мероприятия на указанный период по благоустройству и уборке подведомственных территорий, улиц, учреждений, придомовых территорий:

1)      Обеспечить уборку территории мест общего пользования силами работников учреждений, а также учащихся школ;

2)      В период проведения месячника провести работы по очистке территорий кладбищ, воинских захоронений, обелисков;

3)      Обеспечить уборку территории вокруг клубов, школы, медпунктов, торговых точек, привлекая к проведению этих работ их собственников и пользователей объектов;

4)      Провести среди населения разъяснительную работу, направленную на его активное участие в месячнике по благоустройству и уборке территории населенных пунктов и организовать контроль за уборкой и содержанием придомовой территории частными домовладельцами;

5)      В период проведения месячника обеспечить проверку территории поселения с целью выявления несанкционированных свалок с последующей их ликвидацией;

6)      В период проведения месячника запрещается разведение костров, проведение работ с применением открытого огня на участках, расположенных в непосредственной близости от строений и мест с наличием растительности.

3. Утвердить план мероприятий месячника по санитарной уборке и благоустройству на весенне-летний период.

4. Контроль а исполнением распоряжения возложить на специалиста администрации Ускюльского сельского поселения Киршбаум Ларису Владимировну.

Глава Укюльского сельсовета: Антонова И.Ю.

С распоряжением ознакомлены:

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением администрации

Ускюльского сельсовета

 от    05.04.2022 г. № 10

**План**

**мероприятий по благоустройству на территории**

**Ускюльского сельского поселения**

**в период проведения месячника по благоустройству в**

 **апреле - мае 2022 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N****п/п** | **Мероприятия** | **Сроки проведения** |  |
| **Ответственные и исполнители** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение месячника по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов сельского поселения | Апрель-май | Глава, руководители учреждений, жители |
| 2 | Косметический ремонт памятника, покраска вазонов и бордюр около памятника | До 01 мая | Глава |
| 3 | Первичная уборка территории около магазинов, ДК, школы, медпунктов, администрации, памятников | До 19.04 | Руководители учреждений |
| 4 | «Дорога к обелиску» Вовлечение молодежи в общественный субботник по благоустройству территории памятника погибшим в ВОВ | 05 мая | Специалист по делам молодежи, школа |
| 5 | Проведение субботника | 21 апреля | Все поселение |
| 6 | Буртовка свалки, находящейся за пределами населенного пункта | 1 раз в квартал | Глава |
| 7 | Принятие мер по ликвидации  несанкционированных свалок, находящихся на территории поселения, и  по дальнейшему недопущению их образования | Ежедневно  | Глава, специалисты администрации |
| 8 | Вырубка деревьев (карагача),кустарника  по селу | Апрель  | Глава |
| 9 | Акция «Сад памяти» | 28 апреля | Глава, руководители учреждений, общественные организации |
| 10 | Акция «Сирень Победы» | 05 мая | Глава, руководители учреждений, общественные организации |
| 11 | Озеленение села (разбивка клумб, посадка саженцев , цветов) у зданий учреждений, на памятнике, на центральной клумбе | Апрель-май | Глава, руководители учреждений, общественные организации |
| 12 | Проведение рейдов по улицам села с указанием конкретно частных домов, требующих ремонта заборов, уборки мусора, покраски строений | 27-30 апреля | Комиссия по благоустройству |
| 13 | Проведение информационно-разъяснительной работы  среди населения по вопросам проведения благоустройства и озеленения населенных пунктов | ежедневно | Глава, комиссия по благоустройству |
| 14 | Информирование граждан об административной ответственности за нарушение правил благоустройства на информационных стендах и путем подворного обхода | ежедневно | Административная комиссия |
| 15 | Выявление нарушений правил благоустройства администрацией совместно с административной комиссией Ускюльского сельсовета и составление административных протоколов | постоянно | Административная комиссия |
| 16 | Проведение акций «Чистый двор», «Чистое село» | май | Глава  |
| 17 | Ямочный ремонт дорог | май | Глава  |
| 18 | Ремонт и покраска турникетов, ограждений | Апрель-май | Глава, руководители учреждений |
| 19 | Украшение улиц села, зданий учреждений, памятника, развешивание флагов | 4-5 мая | Глава, руководители учреждений, жители сел |
| 20 | Уборка территорий кладбища в с.Ускюль, в д.Воздвиженка | 27-28 апреля | Глава, жители |
|  | Уборка захоронений ветеранов ВОВ |  |  |
| 21 |  | 27 апреля | Специалист по делам молодежи, Совет ветеранов |
|  |  |  |  |