Оценка эффективности

реализации муниципальной программы

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Ускюльского сельсовета за 2023 год

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ускюльского сельсовета на 2023-2025 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации Ускюльского сельсовета Татарского района Новосибирской области № 8 от 20.08.2023г

Основные цели программы:

- уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат в среднем на 5 % 2023 г );

- улучшения качества предоставления  жилищно-коммунальных услуг, оптимизация расходов  и стабилизация тарифов;

- совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями;

- внедрение энергоэффективных устройств (оборудования, технологий) в зданиях, расположенных на территории Ускюльского сельсовета.

Задачи программы:

- повышение энергетической эффективности при передаче и потреблении энергетических ресурсов на территории  Ускюльского сельсовета;

- повышение уровня оснащённости приборами учёта используемых энергетических ресурсов;

- сокращение расходов бюджетов на обеспечение  энергетическими ресурсами  муниципальных учреждений, органов  местного самоуправления, а также расходов бюджетов на предоставление  субсидий  организациям коммунального комплекса на приобретение топлива,  субсидий гражданам на внесение платы за коммунальные услуги с учётом изменений объёма использования энергетических ресурсов в указанных сферах;

-создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития;

- улучшение условий и комфортности проживания граждан.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено достижение основного показателя – энергоемкости валового муниципального продукта.

В ходе реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ускюльского сельсовета на 2018-2022 годы»  за 2023 год отмечено снижение потребления электроэнергии, достигнуты следующие результаты:

1) повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений, замена ламп накаливания на  энергосберегающие

3)  Утепление зданий, строений, сооружений.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении №2.

Результаты оценки эффективности 
реализации муниципальной  программы в 2023 году

Последовательная реализация мероприятий муниципальной программы способствует обеспечению повышения финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности  экономики поселения, а также росту уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Ускюльского сельсовета

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2023 год

|  | Наименование проекта (мероприятия) | Единица измерения | Кол-во | Общая стоимость проекта | Предполагаемые объемы финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  |  | Годовой экономический эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. | Тыс.руб | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Натуральные величины | Тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
| 1 | Замена ламп накаливания, используемых в качестве приборов освещения в организациях и учреждениях Ускюльского сельсовета на энергосберегающие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в учреждениях органов местного самоуправления | шт. | 5 | 20.0 |  |  |  | 20,0 |  | 1.Сокращение потребления электроэнергии в учреждениях органов местного самоуправления на 4000 кВт*ч |  |  |
| ИТОГО |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |